канбан:

нужно прикинуть требования и применить логику. для стола у нас нужно: 4 ножки и поверхность + крепежи (пусть будет тоже 4).

не знаю как столы делают, но я б разбил на такие этапы:

- выдача со склада всех комплектующих.

- сборка ножек с крепежами (значит если хватает людей - может быть больше одного айтема в процессе)

- прикручивание ножек к столешнице (она большая, так что можно хоть до 4х человек на столешницу)

- покраска (один собранный стол красит один человек, скажем)

- сушильная камера (пусть будет 4 стола за раз)

- лакировка (пусть будет тоже один человек, но раз у нас надо лакировать 4 стола, то сюда имеет смысл добавить еще хотя бы одного челвоека, так как сразу 4 стола приходит из сушилки - надо избежать очереди)

- сушилка после лака (другая, так как в 1й сушатся столы из покраски) - скажем, 2 стола за раз.

- склад (10 столов максимум)

По скраму:

надо решить что у нас должно быть результатом спринта. Если стол, то флоу как в канбане. Просто нужно будет разбить на задачи и положить их в спринт. Потом сделать. И по итогу провести демо. Также, нужно не забыть назначить роли

ресурсы:

- продукт овнер (Катя)

- скрам мастер (Костя)

- команда разработки (бойс бэнд)

продукт бэклог:

- сборка ножек

- сборка столов

- покраска

- доставка на склад

- маркетинговая компания

- продажа

спринт бэклог:

- сборка ножек

- сборка столов

готовый продукт:

собранные столы